Cahier des charges - Livrables du projet

Plateforme de vente et de conseil autour des ordinateurs, accessoires audio et services de maintenance

Objet du document : présenter une liste structurée des livrables nécessaires à la conception, au développement et au lancement de la plateforme.

Remarque : la plateforme vend principalement des ordinateurs et des accessoires audio liés à l'usage informatique, tout en permettant la demande sur commande d'autres accessoires au besoin.

# 1) Livrables de cadrage stratégique

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Note d’intention du projet | Formaliser l’idée de départ | Vision générale, problème à résoudre, valeur apportée | Haute | Direction projet |
| 2 | Vision et mission | Fixer l’ambition du produit | Rôle de la plateforme, promesse principale | Haute | Direction projet |
| 3 | Périmètre fonctionnel initial | Délimiter le MVP | Ce qui est inclus / exclu dans la première version | Haute | Product owner |
| 4 | Objectifs généraux et spécifiques | Mesurer le but du projet | Résultats attendus à court et moyen terme | Haute | Direction projet |
| 5 | Positionnement commercial et éditorial | Définir l’identité du projet | Ton, différence marché, angle de communication | Haute | Direction / marketing |

# 2) Livrables d’analyse des besoins

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Étude des cibles utilisateurs | Identifier les publics | Étudiants, gamers, pros, petits budgets, créateurs, etc. | Haute | Product owner |
| 7 | Personas détaillés | Représenter les profils types | Besoins, freins, habitudes, budget, usages | Haute | UX / direction |
| 8 | Analyse des besoins par usage | Classer les demandes | Bureautique, gaming, programmation, vidéo, mobilité | Haute | UX / produit |
| 9 | Cartographie des freins à l’achat | Réduire les blocages | Peur du reconditionné, prix, garantie, performance | Haute | UX / marketing |
| 10 | Cas d’usage principaux | Décrire les scénarios réels | Parcours client type, de la recherche à l’achat | Haute | UX / produit |

# 3) Livrables d’architecture de l’information

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Arborescence du site | Structurer le site | Pages principales, sous-pages, hiérarchie | Haute | UX / produit |
| 12 | Plan de navigation | Organiser les déplacements | Menu, accès rapides, chemins utilisateur | Haute | UX |
| 13 | Taxonomie produits et services | Classer l’offre | Ordinateurs, casques, écouteurs, maintenance, conseils | Haute | UX / contenu |
| 14 | Matrice catégories / sous-catégories | Clarifier la structure catalogue | Familles, sous-familles, filtres | Moyenne | Produit |
| 15 | Structure des pages types | Uniformiser les pages | Accueil, fiche produit, page conseil, page service | Haute | UX / contenu |

# 4) Livrables fonctionnels

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Spécifications fonctionnelles générales | Décrire le comportement du site | Fonctionnalités globales et règles d’usage | Haute | Product owner |
| 17 | Moteur de recommandation d’ordinateur | Orienter le client | Recommandation selon usage, budget, préférences | Haute | Produit / UX |
| 18 | Comparateur de produits | Aider à choisir | Comparaison de 2 à 4 machines ou accessoires | Haute | UX / produit |
| 19 | Système de filtres avancés | Affiner la recherche | Prix, RAM, CPU, SSD, usage, autonomie, état | Haute | Produit |
| 20 | Module de demande spéciale d’accessoires | Gérer les demandes non stockées | Recherche à la commande pour accessoires demandés | Haute | Opérations |
| 21 | Module de demande de maintenance | Recevoir les demandes de service | Nettoyage, diagnostic, assistance, entretien | Haute | Opérations |
| 22 | Formulaire de contact et assistance | Centraliser les demandes | Conseil, SAV, questions, suivi | Haute | Support |
| 23 | Espace contenus conseils | Éduquer et rassurer | Guides, conseils, vidéos, explications | Moyenne | Contenu / produit |
| 24 | Système d’avis ou retours clients | Renforcer la confiance | Avis, retours, notation, témoignages | Moyenne | Marketing / support |

# 5) Livrables métier et opérationnels

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Processus de vente des ordinateurs | Standardiser la vente | Sélection, panier, paiement, livraison | Haute | Opérations |
| 26 | Processus de commande d’accessoires sur demande | Encadrer les demandes spéciales | Recherche, proposition, validation, commande | Haute | Opérations |
| 27 | Processus de maintenance | Définir la prise en charge | Dépôt, diagnostic, intervention, restitution | Haute | Opérations |
| 28 | Politique de garantie et de retour | Sécuriser l’achat | Délais, conditions, exclusions, remboursement | Haute | Juridique / support |
| 29 | Politique de contrôle qualité | Fiabiliser l’offre | Vérifications avant mise en vente | Haute | Qualité / opérations |
| 30 | Règles de gestion des stocks | Piloter la disponibilité | Stock, réserve, indisponible, sur commande | Haute | Opérations |
| 31 | Procédure de mise à jour du catalogue | Garder les infos à jour | Ajout, retrait, modification, archivage | Moyenne | Produit / contenu |

# 6) Livrables de contenu

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Rédaction de la page d’accueil | Présenter la plateforme | Message principal, avantages, accès rapide | Haute | Contenu / marketing |
| 33 | Rédaction des pages catégories | Expliquer chaque famille | Ordinateurs, casques, écouteurs, services | Haute | Contenu |
| 34 | Rédaction des fiches produits types | Uniformiser l’information | Specs, usage conseillé, bénéfices, prix | Haute | Contenu / produit |
| 35 | Guides d’achat par usage | Aider à décider | Bureautique, gaming, programmation, vidéo | Haute | Contenu |
| 36 | Articles pédagogiques composants | Simplifier la technologie | CPU, RAM, SSD, GPU, écran, batterie | Moyenne | Contenu |
| 37 | Contenus sur le reconditionné | Rassurer le client | Définitions, avantages, garanties, tests | Haute | Contenu / qualité |
| 38 | Scripts ou plans des vidéos explicatives | Préparer les contenus vidéo | Plans, messages clés, déroulé, durée | Moyenne | Contenu / communication |

# 7) Livrables de design et d’ergonomie

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Charte graphique | Fixer l’identité visuelle | Couleurs, typos, styles, composants | Haute | Design / direction |
| 40 | Moodboard d’inspiration | Donner une direction créative | Références visuelles, ambiance, style | Moyenne | Design |
| 41 | Wireframes basse fidélité | Structurer les écrans | Schémas simples des pages principales | Haute | UX |
| 42 | Maquettes haute fidélité desktop | Visualiser la version ordinateur | Interfaces détaillées desktop | Haute | Design / produit |
| 43 | Maquettes haute fidélité mobile | Visualiser la version mobile | Interfaces détaillées mobile | Haute | Design / produit |
| 44 | Prototype interactif | Tester l’expérience | Parcours cliquable avant développement | Haute | UX / produit |
| 45 | Design system de base | Garantir la cohérence | Boutons, cartes, formulaires, alertes | Haute | Design / dev |

# 8) Livrables techniques

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Cahier des charges technique | Cadrer la réalisation | Architecture, contraintes, choix techniques | Haute | Technique |
| 47 | Architecture applicative | Décrire la structure du système | Frontend, backend, modules, flux | Haute | Technique |
| 48 | Schéma de base de données | Organiser les données | Produits, utilisateurs, commandes, services | Haute | Technique |
| 49 | Spécifications API / intégrations | Prévoir les échanges techniques | Connexions, endpoints, intégrations | Moyenne | Technique |
| 50 | Plan de sécurité | Protéger la plateforme | Authentification, permissions, données | Haute | Technique / sécurité |
| 51 | Plan d’hébergement et de déploiement | Préparer la mise en ligne | Serveur, déploiement, environnement | Haute | Technique |
| 52 | Stratégie de sauvegarde et restauration | Prévenir la perte de données | Backups, restauration, fréquence | Haute | Technique |

# 9) Livrables de pilotage de projet

| ID | Livrable | Objectif | Contenu attendu | Priorité | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Roadmap projet | Ordonner les phases | Étapes de conception, dev, test, lancement | Haute | Direction projet |
| 54 | Backlog des fonctionnalités | Prioriser le travail | Liste structurée des tâches et évolutions | Haute | Product owner |
| 55 | Planning de réalisation | Fixer le calendrier | Délais, jalons, séquences | Haute | Direction projet |
| 56 | Budget prévisionnel | Estimer les coûts | Conception, dev, design, contenu, hébergement | Haute | Direction / finance |
| 57 | Analyse des risques | Anticiper les problèmes | Risques, impacts, mesures de mitigation | Haute | Direction projet |
| 58 | Plan de tests | Vérifier la qualité | Tests fonctionnels, UX, technique, sécurité | Haute | QA / technique |
| 59 | Plan de lancement | Préparer la mise en production | Communication, mise en ligne, suivi initial | Haute | Direction / marketing |

Utilisation recommandée : ce tableau peut être repris tel quel dans un cahier des charges, puis enrichi avec les responsabilités, les délais et les critères d’acceptation.